Oberstufenprojekt Besprechungstermin

Tipps:

* Arbeitspakete definieren
* Testfallkatalog erstellen nach dem Pflichtenheft (Funktionsbestimmung)
* Fokus nicht so sehr auf das Produkt (kann zur Not auch scheitern), aber vorallem die Dokumentation und **Projektmanagement**
* Bewertungsbogen POB (Handreichung FIA 9.Auflage 2020)
* Projektplanung (Zeit, Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Qualität)
* Zeitplanung (Arbeitspakete, Zeiten planen (Schätzmethoden: Expertenbefragung, Analogiemethode, Function Point), Gantt Diagramm oder Netzplan
* Ressource = knappes Gut; Ressourcenplan: Zeitraum, Maßnahme zur Verfügbarkeit, Menge
* Wirtschaftlichkeit kosten/nutzen: nutzen: geringere Parkplatznot, Spritkosten, Intuitiv nutzbar, Umwelt (nicht monetär) -> Nutzwertanalyse
* QM (projektprozess optimieren(Meilensteinplan)) vs QS (projekt, dienstleistung (testung))

Initialisierung, planungsphase, durchführungs, abschluss-phase in den fünf Tagen

**Prüfungsfragen**

* Warum Netzplan oder Gantt?
* Analogiemethode
* Wie kommt man auf die Zeiten der Arbeitspakete
* Wann kann man frühestens mit dem Testfallkatalog erstellen? Nach Funktionsbestimmung